AI商品视觉生产系统
产品PRD（版本规划对比稿）

适用对象：项目发起人 / 客户决策人 / 方案沟通阶段
文档用途：明确初级能用版、标准版、升级版的功能边界与建设重点

文档说明：本PRD不写具体价格，重点用于版本规划和客户沟通。建议先与客户确认业务流程、素材来源、审核标准和账号权限，再确定一期建设范围。

一、项目背景与产品定位

• 客户当前主要依赖人工下载素材、上传到AI工具、手动输入提示词、下载结果、再做二次修图，整体流程分散且重复劳动较多。

• 现有流程存在素材分类不统一、提示词不可复用、批量处理能力不足、审核标准不清晰、结果归档混乱等问题。

• 本产品的目标不是做一个单纯“修图工具”，而是搭建一个面向电商团队的“商品视觉生产后台”，帮助客户沉淀标准、提高效率、降低人工干预。

二、产品目标

1. 把商品素材从“临时处理”转为“标准化生产”。

2. 让操作人员从重复执行转为“选择模板、发起任务、审核结果”的工作方式。

3. 支持商品主图、场景图、卖点图、详情图等核心视觉素材的半自动生成。

4. 为后续接入更多AI模型、移动端审批、批量处理和数据统计预留扩展空间。

三、目标用户与角色

| 角色 | 核心职责 | 在系统中的核心操作 |
| --- | --- | --- |
| 管理员/负责人 | 配置系统、管理权限、查看任务和结果 | 账号管理、模板管理、审核查看、系统设置 |
| 运营/助理 | 创建商品任务、上传素材、发起AI处理 | 建任务、传素材、选模板、提交生成 |
| 审核人员 | 从业务和视觉标准角度判断是否可用 | 预览结果、通过/驳回、填写修改意见 |

四、核心业务流程

1. 创建商品任务：录入商品名称、SKU、类目、平台、目标图类型。

2. 上传或同步素材：导入商品原图、人物图、场景图、视频素材或素材库文件。

3. 素材预处理与分类：按单品图、手持图、人物图、场景图等类型归类。

4. 选择模板与参数：按商品类目和目标平台套用预设提示词模板。

5. 发起AI处理：调用图像处理能力生成主图、场景图、卖点图或详情图草稿。

6. 结果审核：人工查看生成结果，执行通过、驳回、重做或归档。

7. 下载与沉淀：保存最终图片、记录模板效果、为后续同类商品复用。

五、版本规划策略

• 初级能用版：目标是先跑通业务闭环，能让客户真正开始使用。

• 标准版：在能用基础上增强规范化、可管理性和协作效率。

• 升级版：面向长期运营，强化自动化、批量能力、统计能力与扩展接口。

六、三个版本功能对比总表

| 功能模块 | 初级能用版 | 标准版 | 升级版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录与基础权限 | 支持登录、基础角色区分 | 支持管理员/运营/审核三类角色 | 支持更细颗粒度角色与操作权限 |
| 商品任务管理 | 支持创建、编辑、查看任务 | 增加标签、筛选、状态流转 | 支持批量任务、模板化建单 |
| 素材上传 | 手动上传图片/视频素材 | 支持批量上传、素材分类 | 支持从外部素材源同步或对接 |
| 模板管理 | 支持少量固定模板 | 支持按类目/平台配置多模板 | 支持模板版本管理、效果沉淀 |
| AI处理流程 | 支持单任务发起AI处理 | 支持多种图类型处理和结果回写 | 支持批量处理、失败重试、任务队列 |
| 结果审核 | 支持通过/驳回/重做 | 支持审核备注、状态记录 | 支持多人审核、流程留痕 |
| 结果归档 | 支持下载结果 | 支持按商品归档和历史查看 | 支持自动归档、结果检索、素材复用 |
| 数据统计 | 不做或仅做简单计数 | 支持基础统计报表 | 支持模板效果、处理成功率、返工率分析 |
| 外部接入 | 预留接口位置 | 可评估接入素材库或微商相册 | 支持更多平台与接口扩展 |
| 适用阶段 | 验证业务跑通 | 正式投入使用 | 长期建设和规模化运营 |

七、初级能用版 PRD

定位：以最小投入跑通“上传素材—选择模板—AI生成—人工审核—结果下载”的基础闭环。

1）功能范围

• 登录与基础角色：支持管理员账号与基础操作账号。

• 商品任务管理：支持新建任务、查看任务列表、查看任务详情。

• 素材上传：支持上传图片素材，建议同时支持基础视频素材占位。

• 素材分类：支持手动选择素材类型，如单品图、手持图、人物图、场景图。

• 模板选择：支持选择固定提示词模板，不强调复杂配置。

• AI处理：支持单个任务发起AI处理，并返回生成结果。

• 结果审核：支持通过、驳回、重做三个动作。

• 结果下载：支持下载处理结果并按任务查看历史记录。

2）版本特点

• 重点是“能用”，不追求一次性做全。

• 适合预算敏感、希望尽快开始试运行的客户。

• 适合作为一期MVP版本。

八、标准版 PRD

定位：在初级能用版基础上，提高规范化、协作效率和可管理性，满足团队正式使用。

1）功能范围

• 角色与权限：支持管理员、运营、审核等基础角色。

• 商品任务管理：支持按类目、SKU、平台、状态进行筛选和查询。

• 素材管理：支持批量上传、素材标签、素材分类查看。

• 模板中心：支持按商品类目、平台、图类型配置多套模板。

• AI处理流程：支持主图、场景图、卖点图等不同图类型的处理链路。

• 结果审核：支持审核备注、驳回原因记录、历史状态回看。

• 结果归档：支持按商品维度归档结果，便于复用和检索。

• 基础统计：支持任务数量、通过率、驳回率、各模板使用次数等统计。

2）版本特点

• 这是最适合作为正式交付的一期版本。

• 可以较清晰地体现系统价值，而不是单纯工具页面。

• 更适合你当前对外沟通时作为主推版本。

九、升级版 PRD

定位：面向长期运营和规模化场景，强化自动化能力、批量能力、扩展能力和数据沉淀能力。

1）功能范围

• 更细权限体系：支持不同团队、不同岗位的权限控制。

• 批量任务能力：支持按商品批量建单、批量处理、批量归档。

• 外部素材接入：支持评估接入微商相册、素材库、对象存储或其他第三方源。

• 任务队列与失败重试：支持长任务排队、失败重试、异常提示。

• 模板版本管理：支持模板版本留存、模板效果对比。

• 高级统计分析：支持不同类目、模板、操作人、审核结果的数据分析。

• 扩展接口：为后续接入小程序、移动审批、更多AI模型预留接口。

• 长期运维能力：支持日志追踪、问题定位、可扩展架构。

2）版本特点

• 适合客户把系统作为长期内部生产平台建设。

• 不建议第一阶段直接全部开发，可作为二期或三期规划。

• 适合在一期跑通后，根据真实使用数据继续迭代。

十、推荐建设路径

1. 第一阶段优先选择“标准版”作为主要沟通版本；如果客户预算非常谨慎，也可以先落“初级能用版”。

2. 对于首次商业合作，建议先做一期核心闭环，不要一开始承诺微商相册自动同步、移动端、小程序、复杂报表等全部能力。

3. 将“升级版”作为后续扩展规划写进方案，既体现专业度，也有利于后续二期合作。

十一、客户在立项前需准备的资料

| 资料类别 | 需准备内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务资料 | 当前工作流程、参与角色、痛点描述、目标结果 | 用于明确系统范围和优先级 |
| 商品资料 | 商品名称、SKU、类目、卖点、参数、适用平台 | 用于建任务、做模板和出图逻辑 |
| 素材资料 | 商品原图、人物图、场景图、视频素材、参考图 | 用于测试真实效果和建立模板 |
| 审核规则 | 什么样的图算通过、什么必须重做、尺寸规范 | 用于定义审核流程和结果标准 |
| 账号与权限 | 素材库账号、微商相册账号或访问方式、服务器/域名等 | 涉及对接时必须提前确认 |
| 参考案例 | 竞品链接、理想效果图、历史成功案例 | 用于确定风格和优先方向 |

十二、建议提前约定的不包含范围

• 不默认包含 APP、小程序、企业微信审批端等多端开发。

• 不默认包含所有第三方平台的自动化对接，需视接口开放情况单独评估。

• 不默认包含长期运维、驻场支持、无限次修改。

• 不默认包含第三方AI调用费、服务器费、存储费、账号会员费。

十三、结论建议

• 如果目标是尽快落地并控制项目风险，建议以“标准版”作为一期主方案。